重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于印发《沙坪坝区推进水利工程建设领域

清廉工程建设实施方案》的通知

各涉农镇人民政府、街道办事处，有关单位：

按照《重庆市沙坪坝区推进清廉工程建设试点示范工作方案》精神，我委制定了《沙坪坝区推进水利工程建设领域清廉工程建设实施方案》。现予以印发，请遵照执行。

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2023年8月22日

（此件公开发布）

沙坪坝区推进水利工程建设领域

清廉工程建设实施方案

为进一步规范和深化水利工程建设过程中的廉政风险防控，全面推进水利工程建设领域清廉工程建设。根据《重庆市水利局关于推行“优质工程、清廉工程、生态工程、文化工程、智慧工程”建设指导意见》《重庆市沙坪坝区清廉工程建设试点示范工作方案》精神，结合我区水利工程建设实际，制定实施方案如下：

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和市委六届二次、三次全会精神，推动全面从严治党向基层延伸。以制约和监督水利工程建设过程中滥用职权、行贿受贿行为为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，积极运用法治思维、法治方式解决水利工程建设领域存在的突出问题，全面构建权责清晰、流程规范、风险明确、监控有力、制度管用、预警及时、处置得当的廉政风险防控机制，不断提高我区水利工程建设领域清廉工程建设的科学化、制度化和规范化水平。

二、工作原则

- 以廉政风险防控为抓手，把廉政风险防控工作与水利工程建设工作紧密结合，将廉政风险防控工作融入到各单位的业务工作和管理流程之中，实现全区水利工程建设领域清廉工程建设规范化推进。

- ——坚持行业特色。使廉政风险防控工作符合水利工程建设规律、符合政府工作实际，具有较强的针对性和操作性。

- ——坚持系统治理。用系统的思维、统筹的观念、科学的方法推进工作，拓展从源头上防治腐败工作领域。

- ——坚持改革创新。勇于实践，探索惩治和预防腐败的新思路、新办法、新途径。

- ——坚持因地制宜。针对不同单位、不同阶段、不同岗位的特点，合理确定工作目标、任务、方法、步骤，循序渐进、积极稳妥地推进工作。

三、工作目标

鼓励目前在建水利工程结合实际开展清廉工程建设；新开工（从发文之日起）的水利工程要全面开展清廉工程建设。

四、工作步骤

（一）摸清职权底数。按照职权法定、权责一致的要求，对各环节进行分项梳理，明确各单位、各岗位的职权名称、主要内容、行使主体和法律依据等，并在此基础上，针对每一项职权，优化运行流程，明确责任主体、条件、程序、期限和监督方式等，实现权力运行公开化、岗位职责明确化、工作流程标准化。

（二）排查廉政风险。通过自我查找、群众评议、专家建议、领导提示、案例分析、组织审定等方式，重点查找各单位、各岗位在权力行使、制度机制、外部环境以及思想道德等方面存在的廉政风险。在权力行使方面，重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范，可能造成权力滥用的风险；在制度机制方面，重点查找由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；在外部环境方面，重点查找由于利益诱惑、人情干扰以及其他非正常因素的影响，可能导致违法犯罪的风险；在干部思想道德方面，重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，可能诱发行为失范的风险。

（三）制定防控措施。根据法律法规、职责权限、工作标准和廉政要求，对查找出来的廉政风险，制定具体管用、切实可行的防控措施，并绘制廉政风险防控机制表。属于权力行使方面的，要建立健全权力运行程序规定，规范权力行使；属于制度机制方面的，要按照建立健全惩治与预防腐败体系的要求，深入推进水利工程管理体制和工作机制改革，不断完善反腐倡廉制度体系，切实抓好已有制度的落实；属于外部环境方面的，要通过深入推进“阳光工程”，全面加强内外监督，努力构建抵御外部干扰的“隔离墙”；属于思想道德方面的，要通过开展经常性的党性党风党纪教育、职业道德教育、职业纪律教育，增强风险防范意识，提高廉洁建设和廉洁从政的自觉性。

（四）实施预警处置。针对腐败现象易发多发的工作岗位和工作环节，通过信访接待、舆情分析等工作，全面收集廉政风险信息，对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题进行风险预警，综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等方式进行及时处置。

（五）坚持动态管理。结合社会发展、职能变化以及人民群众对水利工程建设领域反腐倡廉建设的新要求，及时对廉政风险内容和防控措施进行评估和调整，不断完善廉政风险防控的工作机制，不断增强廉政风险防控的工作实效。

五、工作要求

（一）加强组织领导。行业主管部门、项目业主、施工单位要把廉政风险防控机制建设与加强机关党的建设、落实党风廉政建设责任制结合起来，各单位的主要负责人要对本单位的廉政风险防控工作负总责，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控工作。项目业主要结合廉政风险防控机制表，会同参建各方制定切实可行的项目具体实施方案，自觉接受行业主管部门、政府监督管理。行业主管部门要主动承担起组织协调和督促检查任务，积极推动水利工程建设领域清廉工程建设工作的落实。

（二）突出防控重点。各单位要在全面防控廉政风险的基础上，重点加强对强化项目决策、项目审批、项目前期准备、土地征收、招标投标、材料采购、工程质量管控、工程设计变更及索赔、竣工验收、资金管理拨付等环节的风险防控。

（三）完善制度机制。各单位要针对权力运行的“关节点”、内部管理的“薄弱点”、问题易发的“风险点”，全面建立事前预防、事中监控、事后惩治的风险防控制度体系，切实做到用制度管权、按制度办事、靠制度管人。同时要对水利工程建设的各项职权进行科学配置，建立健全决定权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，确保重要职权的正确行使，严防权力暗箱操作和权力寻租。

（四）加强科技防控。要把现代信息技术手段融入廉政风险防控的制度设计和管理流程之中，建立健全对权力运行进行实时监控的信息管理平台，逐步做到权力运行网上公开、权力行使网上监控、廉政风险网上预警、举报投诉网上受理，不断提高廉政风险防控工作的科技化水平。

附件：水利工程建设领域廉政风险防控机制表

附件

水利工程建设领域廉政风险防控机制表

| 主要 环节 |  |  | 廉政风险点 |  |  | 涉及对象 |  |  |  | 防控措施 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、项目决策 |  |  | 对项目没有进行充分论证，脱落实际需求，单纯为了项目，“随意上马”，造成国家资金浪费。 |  |  | 行业主管部门项目决策人员 |  |  |  | - 在项目策划阶段，结合实际需求，开展实地调研，充分听取基层以及专家意见。 - 严格执行“三重一大”集体决策制度。 - 开展项目后评价，评价结果作为规划制定、项目审批、投资决策、项目建设和管理的重要参考依据。 | 行业主管部门 |
| 二、项目审批 |  |  | 自由裁量权过大，对一些不符合技术标准、编制质量差的报告通过审查批准。 |  |  | 行业主管部门审批科室人员 |  |  |  | - 将水利工程建设项目初步设计方案审批纳入政务服务大厅管理，开展集中审批、报备，审批经费列入财政预算，让审批权力在阳光下运行。 - 建立健全评审专家库，选取从业经验丰富、技术能力强、思想作风正派的专业人员进入专家库，保证方案技术评审活动的公平、公正。 - 建立初步设计报告审查评分体系，以评分标准作为报告是否通过的客观依据。 | 行业主管部门 |
| 三、 项 目 前 期 准 备 | 咨询单位选择 |  | 1.采用不正当手段，选择与其有利益（利害）关系的单位。 2.为谋私利，对科研等咨询费用审批不严。 |  |  | 负责前期工作的业务部门人员 |  |  |  | 1.坚持实事求是和公开、公平、公正原则，选择有资质单位编制项目建议书，确定研究费用。 | 项目实施单位 |
|  | 行业主管部门审查 |  | 3.默认、故意纵容承接单位在开展编制项目建议书过程中，恶意增加不合理工程规模；研究深度不足，研究成果存在重大缺陷等风险。 |  |  | 负责前期工作的项目实施部门 |  |  |  | 2.建立项目建议书、研究咨询等审查制度。 |  |
|  | 工程勘察设计及咨询单位选择 |  | 4.选择不符合资质条件的勘察设计单位。 5.有意肢解、缩小工程规模规避招标，直接签订设计委托合同。 6.有意肢解招标标段，暗中为与其有利益（利害）关系单位的中标做好铺垫工作。 |  |  | 建设单位设计管理部门人员和招标部门人员 |  |  |  | 3.严格执行勘察设计资质管理规定，将委托情况向行业主管部门备案。 4.实行勘察设计公开招标。 5.制定统一的勘察设计招标文件范本，实行招标文件备案审查制度。 | 建设单位 |
|  | 工程勘察设计 |  | 7.通过设计单位在设计文件中针对特定供货单位设置相应的规格、技术等条件。 8.针对采用初步设计进行施工招标的项目，为有利害关系的施工单位谋取不正当利益，与设计单位串谋，故意在设计施工图中埋下设计变更的隐患。 9.授意或强迫设计单位选择不合理技术方案。 10.对设计质量存在缺陷、设计进度滞后的设计单位仍然全额支付设计费用。 11.默许勘察设计单位违法转包、违规分包。 |  |  | 建设单位设计管理部门人员勘察、设计单位设计人员 |  |  |  | 6.实行初步设计和施工图设计专家审查制。 7.实行设计质量保证金制度。 8.设计费用支付与设计质量和进度挂钩。 9.在设计合同中规定反索赔条款；明确违法转包、违规分包的处罚条款。 | 建设单位 勘察、设计单位 |
| 四、土地征收 |  |  | 1.调查数据不实。 2.补偿款的贪污、挪用、私分、截留与拖欠。 3.土地及附属物征收不按规定标准赔偿。 |  |  | 被征收人 镇（街道）工作人员 村干部及村民代表 土地征收实施单位及工作人员 |  |  |  | 1.调查丈量人员必须在调查表上签字，调查丈量结果数据必须公示，定期抽查，半年度督查。 2.补偿款必须按规定时间拨付到位，拨付结果上网公示，定期抽查督查。 3.土地及附属物征收严格按照规定赔偿标准执行；若需突破，须报经区人民政府批准。 | 被征收人镇（街道）村级组织 土地征收实施单位 |
| 五、 招 标 投 标 | 招标 |  | 1.应招标而不招标，或以将项目化整为零的方式规避招标。 2.未经有关部门核准，采取邀请招标方式或不招标。 3.虚假招标。 4.违规设置不合理的资质条件和废标条款，排斥潜在投标人。 5.招标人在编制招标文件、资格预审文件时，针对特定人提高或降低资格条件和评价指标；以不合理的条件限制或者排斥潜在的投标人，对潜在的投标人实行歧视待遇；强制要求投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的公平竞争。 6.招标文件中的合同条款存在如霸王条款等不公平、不公正现象。 7.不在规定的媒体上和时限内发布公告。 8.开标前透露投标申请人名单、通过资格预审及购买招标文件的单位名称。 9.对不同的投标人采取不同的标准清标。 10.隐瞒对利害关系人不利的信息。 |  |  | 招标人 招标代理机构人员 |  |  |  | 1.加强对招标文件、资格预审文件的审核，按规定采用强制性示范文本，文本中的特殊条款须经建设单位研究确定，交招投标管理部门备案。 2.招标人应当设置与招标项目相适应的资质等级、安全生产许可、项目负责人等资格，不得任意提高或降低资格条件。 3.实行招标文件备案制度。 4.按规定发布公告，并加强备案审查。 5.对招标工作进行考核，委托费用的支付与代理质量挂钩。 | 建设单位 招标代理机构 |
| 五、 招 标 投 标 | 开标 |  | 11.泄露投标人信息。 12.私下拆分投标文件并泄露信息。 13.未按照规定接收标书。 |  |  | 招标人 招标代理机构人员 |  |  |  | 7.按照约定时间、地点接收标书。 8.递交和拆分标书时，对应各方检查标书。 | 建设单位 招标代理机构 |
|  | 评标 |  | 14.不按照规定组建评标委员会。 15.泄漏评标专家名单。 16.借用资质。 17.围标、串标。 18.影响专家评标，暗示、诱导、误导专家评标。 19.评标专家收受投标人好处或与之有利害关系，进行倾向性评标。 20.专家在询标时，出现不公平、不公正现象。 21.评标过程中，监管人员在处理问题时，出现不公平、不公正现象。 |  |  | 公共资源交易中心工作人员 行业主管部门工作人员 招标代理人 招标人 评标专家 |  |  |  | 9.及时更新专家库。 10.评标专家随机抽取。 11.由公共资源交易中心指定专人抽取名单，并负责会议前保密，在抽取专家时监督部门到场监督，确定专家抽取的地点、时间、人数。 12.只接受投标人单位基本账户汇出的汇款凭据作为投标保证金。 13.对有借用资质、围标、串标、违法转包、分包和有行贿犯罪记录的企业或人员，记入黑名单，限制进入有形建设市场。 14.对投标人资格预审或后审，不合格的不得参与投标。 15.对重大项目的评标过程现场录音、录像。 16.评标委员会主任由从专家库中抽取的专家担任，招标人代表不应担任评标委员会主任委员。 17.建立健全评委评审意见复查和源头责任追究机制，完善对专家出席评标次数、评标的公正性等考核评价机制。发现专家违规的，提请行业主管部门给予处理。 | 招投标管理部门 |
| 五、 招 标 投 标 |  | 定标 |  |  | 22.不按规定公示中标结果。 23.招标人与中标人签订背离招标文件的合同。 24.受到质疑、投诉时，未按规定公正处理。 |  | 招标人 公共资源交易中心工作人员 行业主管部门工作人员 |  |  | 18.公示评标情况。 19.对中标结果有重大争议或重大改变的项目，报行业主管部门批复，依法处理。 20.加强评标报告备案管理，非因法定事由不得否定评标委员会的结论。 21.签订的合同报相关监督部门备案。 22.建立联席会议制度。 | 招投标管理部门 建设单位 |
|  |  | 招标 代理 |  |  | 25.透露或者恶意隐瞒相关信息，造成不公平竞争。 26.招标人和招标代理机构串通，操控招投标，量身定做，排斥潜在投标人。 |  | 招标人 招标代理机构人员 |  |  | 23.通过公开招标或竞争性谈判等方式选择招标代理机构。 24.对招标代理机构建立信用档案，发现违规操作的，降低其信用等级；后果严重的，列入黑名单，清出市场。 | 招标代理机构 建设单位 |
| 六、 工 程 材 料 采 购 |  | 施工单位采购 |  |  | 1.接受供应商提供以次充好的材料。 2.利用职务之便，插手施工单位的材料采购及重要设备的采购工作以谋取私利。 3.收受材料供应商、施工单位好处，改动检测数据，故意隐瞒材料质量问题。 4.对抽检发现的问题不做处理。 |  | 采购员、建设单位管理人员 监理单位专业监理工程师、试验检测人员 |  |  | 1.实行廉政准入制度，严格行贿犯罪档案查询，将有行贿犯罪记录的供应商纳入黑名单。 2.加强随机抽检率，建设单位抽检发现有不合格的材料，清退不合格材料，追究相关责任人的责任，将涉及单位的违规、违纪行为记入信用档案。 3.保存检验、检测原始资料，建立台账，定期检查检验检测台账。 | 监理单位 建设单位 |
| 七、 工 程 质 量 管 控 |  | 分包 管理 |  |  | 1.直接指定或强行推荐与己有利益（利害）关系的单位分包工程。 2.默许、纵容施工单位违法转包、违规分包等行为。 3.强行将工程切割后，指定特定单位或人员实施。 |  | 建设单位工程管理部门人员 |  |  | 1、实行廉政保证金制度，对违反廉政有关规定的给予处理。 2.定期联合监督部门组织发包管理专项检查。 | 建设单位 |
|  |  | 现场 检查 检测 |  |  | 4.有倾向性地选择检查内容。 5.降低工程检验标准。 6.委托与其有利益（利害）关系的检测单位对工程项目进行检测。 |  | 建设单位工作人员 第三方检测机构人员 监理单位人员 |  |  | 3.实行随机、突击检查检测制度。随机确定检查地点和时间，并将结果报建设单位和行业主管部门。 4.实行回避制度。检测单位和人员与被检测单位存在利益（利害）关系的，须回避。 5.多部门参与现场检查、检测，并保存检查影像和文字等原始资料。 6.通过招标或竞争性谈判的方式选择有资质的检测单位。 | 监理单位 建设单位 |
|  |  | 通报检验结果 |  |  | 7.改动检测数据，故意隐瞒质量问题或未检测而编造检测数据。 8.降低处罚标准或不予处罚。 |  | 受建设单位委托的检测机构工作人员 行业主管部门工作人员 |  |  | 7.建立检测单位信用档案，对有违规行为的检测单位视情节，由行业主管部门作出处理。 8.随机检查社会检测单位工作质量，社会检测单位工作质量与合同费用支付挂钩。 9.建立检测合同与廉政合同双签制度，并将检查结果与其信用档案挂钩。 | 检测机构 |
| 七、 工 程 质 量 管 控 |  | 验收评定 |  |  | 9.工程不具备初验条件，施工单位提供虚假工程资料或验收人员准予初验。 10.监理工程师收受施工单位的好处，弄虚作假，伪造资料。 11.降低评判标准，提高评定分数。 12.对发现的问题不及时要求整改或帮施工单位隐瞒过关。 |  | 施工单位 项目经理 监理单位专业监理工程师 |  |  | 10.建立信用档案，通报弄虚作假的单位和人员，并记入信用档案。 | 各参建单位 |
|  |  | 复验 |  |  | 13.复验流于形式，无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。 |  | 监理单位总监、专业监理、工程师 |  |  | 11.监督监理单位制定严格的验收制度和措施，并确保执行，形成多人决策机制。 12.对弄虚作假的一般监理实行合同违约金制度 | 监理单位 建设单位 |
|  |  | 安全控制 |  |  | 14.对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准。 15.故意隐瞒检查中发现的安全隐患，不要求施工单位整改。 16.复检流于形式，对施工单位整改不到位的，帮其隐瞒过关。 |  | 监理单位、建设单位安全管理部门人员 |  |  | 13.检查组由多人组成，检查评分工作由多人分项进行，最后汇总，形成相互制约机制。 | 监理单位 建设单位 |
|  |  | 计量管理 |  |  | 17.对施工单位虚报多报的计量审核不严。 18.故意拖延审批时间，谋取不正当利益。 |  | 监理单位、建设单位的单价、数量审核人员 |  |  | 14.严格按法定的工程量计算规则计量核实。 15.对易虚报的隐蔽工程进行重点抽查。 16.加强现场工程量的复核工作。 | 监理单位 建设单位 |
| 八、 设 计 变 更 及 索 赔 |  | 提出变更申请 |  |  | 1.虚报工程量，虚列隐蔽工程变更内容，骗取变更费用。 2.低价中标，通过不合理变更增加工程量或替换材料，从而获得利润。 3.“先斩后奏”，不按规定报批。 |  | 施工单位项目经理、工作人员 监理人员 |  |  | 1.加强对设计变更申报的真实性、准确性、必要性审查，并纳入履约检查。 2.在合同条款中增加对施工单位设计变更中的虚报、造假、肢解行为的经济惩罚条款。 | 各参建单位 |
|  |  | 监理 单位初审 |  |  | 4.对变更理由把关不严，接办施工单位提出的不合理的变更要求。 5.对施工单位弄虚作假谋取不正当利益行为提供监理意见。 |  | 监理单位总监、专业监理工程师 |  |  | 3.签订廉政合同，对履约情况进行定期检查，检查结果与信用等级挂钩。 4.实施对监理单位严格的检查和管理，对违规的监理人员清理出场，严重时追究法律责任。 |  |
|  |  | 设计 变更 |  |  | 6.与施工单位串通，为其从技术层面上出谋划策，通过不合理的设计变更为施工单位谋取不正当利益。 |  | 设计单位 设计人员 现场设计代表 |  |  | 5.重大设计变更采用多方会审制。 6.在设计合同中规定因设计问题变更超过一定比例的，扣减设计费用，并按违约处理。 |  |
|  |  | 建设 单位 报批 |  |  | 7.对施工单位提出的变更要求把关不严，随意准予报批。 8.同意施工单位先施工，后履行设计变更报批手续，导致无法审核其变更的合理性以及无法准确核实现场工程量和现场施工工艺。 9.将设计变更纳入施工图工程量清单进行替换，规避设计变更及费用审查程序，以便暗中为与其有利害关系的施工单位谋取不正当利益。 10.擅自进行设计变更，弄虚作假。 |  | 建设单位人员 设计人员 |  |  | 7.实行重大项目跟踪审计，提前介入。 8.随机产生专家对重大设计变更项目及费用进行会审。 9.公示重大设计变更及批复结果。 | 建设单位 |
| 九、 竣 工 验 收 |  | 完工检测 |  | 1.向检测人员行贿或与其串通，规避工程缺陷、隐瞒未完工地点或请其降低验收标准。 2.建设单位个别人员操纵、组织对不合格工程进行验收。 |  |  |  | 施工单位、建设单位工程管理人员 | 1.强化检测单位工作准确性和公正性的管理。 |  | 建设单位 |
|  |  | 检测鉴定 |  | 3.出具不真实鉴定意见。 |  |  |  | 工程检测鉴定人员 | 2.禁止施工单位单独接触检测人员。 |  | 检测机构 |
|  |  | 重要部位、关键环节验收 |  | 4.工程未达到验收标准予以验收通过。 |  |  |  | 参建单位工程管理人员 质量监督机构验收人员 | 3.严格按竣工验收有关程序、规定执行。 |  | 各参建单位 行业主管部门 |
|  |  | 缺陷责任认定 |  | 5.对缺陷责任的认定界限模糊。 |  |  |  | 参建单位工程管理人员 | 4.建设单位、监理单位、设计单位、施工单位等多方共同参与缺陷责任认定。 |  | 参建单位 |
|  |  | 缺陷维修 处理 |  | 6.和施工单位通过私下交易，延缓维修或不维修。 7.降低对施工单位的处罚力度或降低复检检测标准，以谋取不正当利益。 |  |  |  | 建设单位工程管理部门人员 | 5.按维修质量和进度考核结果控制质量保证金的最终支付。 6.按原标准验收维修工程的质量。 7.严格按照招标文件中、缺陷责任保修合同中对缺陷工程应采取的措施执行，强化施工单位履约意识。 8.对不履行监管职责的建设单位相关人员给予相应处理。 |  | 建设单位 |
|  |  | 支付质量保证金 |  | 8.提前支付、拖延支付或不支付质量保证金。 |  |  |  | 建设单位 财务人员及有关人员 | 9.按照期限及时支付质量保证金，及时清理开户行。 10.财务资料及时清理移交。 |  | 建设单位 |
|  |  | 验收申请 |  | 9.放纵施工单位缺陷责任，规避决算审计，提前验收。 |  |  |  | 建设单位 工作人员 | 11.严格按照竣工验收办法执行。 |  | 建设单位 |
| 十、 资 金 管 理 拨 付 |  |  |  | 1.手续不完备，不按程序付款。 2.不按合同付款，存在超付现象。 3.挪用、挤占项目资金。 4.在特定银行开设账户，存储、借贷建设资金。 5.虚列建设成本，套取建设资金。 |  |  |  | 建设单位管理部门人员、财务人员 | 1.制定资金拨付审批制度，明确资金拨付审批程序。 2.对建设项目实行全过程跟踪审计。 3.制定内控制度，明确财务人员岗位责任，建立财务人员相互制约机制。 4.建立项目资金支付电子信息系统，对资金支付情况实时跟踪。 5.集体研究决定，选择开户银行。 6.按合同规定拨付项目资金。 |  | 建设单位 |