| 重庆市沙坪坝区农业农村委员会 | 文件 |
| --- | --- |
| 重庆市沙坪坝区生态环境局 |  |

沙农发〔2020〕184号

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

重庆市沙坪坝区生态环境局

关于印发《沙坪坝区畜禽养殖污染综合

整治方案》的通知

各镇人民政府，各涉农街道办事处：

为改善我区生态环境，促进生态文明建设，深入推进全区畜禽养殖污染防治工作，有效防治畜禽养殖所造成的面源污染，特制定《沙坪坝区畜禽养殖污染综合整治方案》，现印发给你们，请按照文件要求认真贯彻落实。

重庆市沙坪坝区农业农村委员会   重庆市沙坪坝区生态环境局

2020年5月13日

沙坪坝区畜禽养殖污染综合整治方案

为改善生态环境，我区不断加大畜禽养殖污染整治工作力度，筹集专项经费补助养殖户修建化粪池、蓄粪池、雨污分流设施，聘请第三方核查机构对我区畜禽粪污资源化利用率进行测评，目前，我区畜禽粪污资源化利用率达到92.06%，提前达到并超过全市75%的目标，养殖污染整治取得明显效果。为实现我区作为主城区的环境治理目标，进一步巩固整治成果，现就继续推进畜禽养殖污染整治工作，制定如下方案。

一、基本情况

据初步统计，目前全区共有畜禽养殖户7748户，生猪存栏1988头，奶牛存栏133头，肉牛存栏18头，羊存栏290只，家禽类存栏9.6万羽，按100头猪相当于15头奶牛、30头肉牛、250只羊、2500只家禽进行测算，全区存栏畜禽6890.7头猪当量。根据畜禽规模养殖场粪污产生量测算参数计算，我区存栏畜禽年粪尿产生量为7754.9吨，按照《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，结合全区作物种植种类测算，承载全区畜禽粪污需要土地5940.3亩，目前我区耕地面积7.95万亩，远远超过承载所需土地面积，完全可以承载存栏畜禽产生的粪污。

二、工作目标

全面禁止20头生猪当量以上的畜禽养殖， 20头生猪当量以下的养殖户修建粪污处理设施，对养殖废弃物进行无害化处理，推动“种养循环”以及畜禽粪污就地就近全量肥料化利用。家禽实行圈养。

三、工作步骤

（一）动员部署（5月13日-5月20日）。结合我区实际，制定全区畜禽养殖污染整治具体实施方案，做好宣传、动员和部署等有关工作。全面履行告知义务，将专项整治行动要求及时传达至相关区级部门、镇街、养殖户。

（二）调查摸底（5月21日-5月31日）。各涉农镇街要结合春防统计数据对畜禽养殖污染情况实行进一步的精准摸底，认真排查梳理在畜禽养殖、粪污无害处理中存在的问题，做到应统尽统，严禁漏报、瞒报，做好问题台账，为养殖污染综合整治行动打下坚实基础。

（三）集中整治（6月1日-6月20日）。各涉农镇街严格按照整治方案要求集中开展畜禽养殖污染整治，一旦发现养殖污染行为，第一时间组织人员采取各种措施进行整治。各涉农镇街一要切实提高主体责任意识，对照养殖污染排查情况表，对超过20头生猪当量的养殖户坚决予以取缔，严禁发生同一场地内多个养殖户共同养殖超规模的情况。二要督促养殖户对规定规模以内的畜禽一律实行圈养，严禁在河、塘、沟渠内散养家禽。三要指导20头生猪当量以下的养殖户结合自身实际选用适宜的污染治理和综合利用模式，完善粪污收集处理设施，推进种养循环发展，严禁畜禽养殖粪污污染环境。四要实行挂单整治，建立整治台帐，并逐一进行销号，按照“一个问题一份档案”的要求完善档案资料。

（四）督查验收（6月21日-8月30日）。根据我区专项整治工作具体情况，采取“边整改、边验收、边销号”的方式开展整治工作。对辖区畜禽养殖污染专项整治工作进行督导检查，进一步查找专项整治工作中存在的缺陷和问题，对发现有整治不到位的或整治后有反弹的，要及时采取补救措施，落实整改到位，确保专项整治工作成效。

四、相关要求

（一）加强巡查。各涉农镇街要安排工作人员，定期对辖区的畜禽养殖情况进行巡查，巡查必须做到全覆盖、无死角。以重点地区、重点路段、曾经发生过反弹的养殖户、空置圈舍较多易发生反弹的养殖户为监控重点，加大巡查频率和力度，防止发生反弹。

（二）督查督办。各涉农镇街要督促指导辖区养殖污染整治工作，压实村社和养殖户的主体责任，确保完成整治任务。区农业农村委将会同区生态环境局对养殖污染整治工作情况进行督查，对整治不到位的，进行通报，上报区政府督查室督查和督办，纳入区人居环境考核；对工作不力或多次反弹违规复养的，将纳入环境质量考核。

（三）信息报送。各涉农镇街于5月31日前报送《沙坪坝区养殖污染排查情况表》（附件1），从2020年6月1日开始，每周星期五上午12:00之前报送本周《沙坪坝区养殖污染整治进度表》（见附件2），同时报送纸质件（盖章传真）和电子版，联系人：刘洁89857201，13667649377；王赞春，65400625。传真：89857260，邮箱：543656252@qq.com。

附件：1.沙坪坝区养殖污染排查情况表

2.沙坪坝区养殖污染整治进度表

附件1

沙坪坝区养殖污染排查情况表

填报单位（盖章）：

| 序号 | 养殖户姓名 | 养殖地址 | 养殖种类 | 存栏量 | 存在的问题 | 汇入水体 | 与周边水体距离 | 养殖户电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王xx | xx村xx社xx号 | 猪 | 15 | 养殖数量超标、雨污分流不彻底、粪污外溢、家禽散养、蓄粪池渗漏等 | 河流、 、堰塘、沟渠等 | 距干流xxx米、距支流xxx米、距沟渠xxx米、距堰塘xxx米 | 150xxxxxx |  |

填表人：                      联系电话：                     填报时间：

附件2

沙坪坝区养殖污染整治进度表

填报单位（盖章）：

| 序号 | 养殖户姓名 | 养殖地址 | 养殖种类 | 存栏量 | 存在的问题 | 拟采取的措施 | 整治进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王xx | xx村xx社xx号 | 猪 | 15 | 养殖数量超标、雨污分流不彻底、粪污外溢、家禽散养、蓄粪池渗漏等 | 减少养殖数量、进行雨污分流改造、蓄粪池扩容、家禽圈养、蓄粪池改造等。 | 未启动 正在整治 完成整治 |

填表人：                      联系电话：                     填报时间：

| 重庆市沙坪坝区农业农村委员会办公室 | 2020年5月13日印发 |
| --- | --- |