| # 重庆市沙坪坝区农业农村委员会文件 |  |
| --- | --- |
| 沙农发〔2024〕177 号 |  |

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于调整下达2023年市级乡村振兴重点镇村

项目建设任务的通知

中梁镇人民政府：

你单位《沙坪坝区中梁镇人民政府关于申请调整2023年沙坪坝区乡村振兴市级重点镇村建设项目任务的函》（中梁镇府发﹝2024﹞80号）已收悉，经研究同意“中梁·诗意田园·好物区域农产品品牌建设项目”、“农文旅产业人居环境整治提升项目”、“沧海永宁渔业基地提升项目”等3个项目纳入沙坪坝区2023年市级乡村振兴重点镇村建设项目。现将调整后的建设任务（见附件）下达你们，请加快组织实施，于2024年9月30日前完成建设任务，通过镇级验收后及时申请区级验收。

### 请务必严格遵守农业用地、基本农田、四山禁建等相关法律法规和工作要求，杜绝一切违法、违规建设行为，否则所造成后果自行承担；务必严格按照建设内容与标准开展项目建设，严禁再次调整建设内容，严禁随意降低施工标准；务必做好资料收集与整理工作，各建设内容要有施工前、中、后照片佐证；务必强化资金管理，专款专用，杜绝套取财政补助资金等违规违纪行为。

### 特此通知。

附件：2023年沙坪坝区市级乡村振兴重点镇村建设项目调整任

务表

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2024年6月 18日

（此件公开发布）

| 附件 2023年沙坪坝区乡村振兴市级重点镇村建设项目调整任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县 | 项目主管部门 | 项目名称 | 项目实施单位 | 投资总额 | 补助金额 | 建设地点 | 建设内容 | 绩效目标 | 行（产）业分类 | 对应市级项目名称 | 备注 |
| 1 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 中梁·诗意田园·好物区域农产品品牌建设项目 | 中梁镇永宁寺村经济联合社 | 50 | 50 | 中梁镇永宁寺村 | 1.中梁·诗意田园·好物区域农产品系列产品推广宣传视频制作费用8万元（预计：0.8万元/条，预计10条）； 2.中梁·诗意田园·好物区域农产品系列产品包装设计、制作14万元（预计：包装盒7000个，20元/个）； 3.中梁·诗意田园·好物区域农产品宣传展位租赁布展及推广费用28万元（预计开展9场次宣传推广，3万余元/场）； 共计费用50万元。 | 对中梁·诗意田园·好物区域农产品宣传推广，提升品牌知名度，提高产品销售额，带动村集体、相关企业、村民增收。预计每年增加村集体收益10万元，村民增收总计10万元。 | 农业 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 2 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 农文旅产业人居环境整治提升项目 | 中梁镇庆丰山村经济联合社 | 45 | 45 | 中梁镇庆丰山村 | 1.秋山隐产业园区人居环境整治提升费用预计7万元，采购并栽种丛生黄花槐、芭茅、亮晶女贞等植物80株，樱桃鼠尾草、木春菊、美人蕉等450平方，木质栅栏400平方； 2.花与山禾产业园区人居环境整治提升费用预计38万元，采购虎圆木柏木、杉木方木等400余根4万元，无尽夏、黄杨球、欧洲木绣球、鼠尾草、马鞭草、花叶锦带、藤本月季、蓝雪花等6000余盆20万元，蓝莓、猕猴桃、树莓、无花果、月季等2000余棵14万元。 共计约45万元。 | 通过农文旅产业人居环境整治提升项目实施，推动农文旅结合，预计每年增加村集体收入3万余元，带动周边居民务工10余人，同时每年带动企业增收10万余元。 | 生态 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 3 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 沧海永宁渔业基地提升项目 | 中梁镇永宁寺村经济联合社 | 50 | 50 | 中梁镇永宁寺村 | 沧海永宁渔业基地提升采购设备： 1.臭氧机6台约19万元； 2.制氧机6台约21万元； 3.陶瓷轴承海水专用泵32台约6万元； 4.微纳米发生器2台约2万元； 5.园区环境整治采购费用约2万元； 共计约50万元。 | 通过渔业基地提档升级，打造永宁寺“一村一品”渔业村，大力发展农文旅一体化产业，预计带动村集体年收入5万元，企业预计实现年收入增加约10万元以上，带动周边居民务工20余人。 | 渔业 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |

| 重庆市沙坪坝区农业农村委员会办公室 | 2024年6月18日印发 |
| --- | --- |