重庆市沙坪坝区农业农村委员会文件

沙农发〔2024〕173号

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于下达沙坪坝区2024年第三批农村综合改革试点试验项目的通知

回龙坝镇、中梁镇人民政府，歌乐山街道、丰文街道办事处：

根据《重庆市沙坪坝区农业农村委员会 重庆市沙坪坝区财政局关于印发<沙坪坝区2024年农村综合改革试点试验项目申报通知>的通知》（沙农发〔2024〕1号）文件要求，区农业农村委会同区财政局按照“公开申报、竞争立项、择优筛选”的原则以及“村民议定、村级申报、镇街审核、区级核批”的程序组织涉农镇街进行项目申报。在申报的项目中，石院村北金路沿线综合整治提升项目等14个项目（详见附件）通过了专家评审，经区政府审定，同意将石院村北金路沿线综合整治提升项目等14个项目作为沙坪坝区2024第三批农村综合改革试点试验项目，现下达项目建设任务给你们。

请你们按照财政资金项目管理相关程序、规范和要求，落实专人负责，立即组织实施，要确保项目质量，加快建设进度；项目建设内容严禁擅自调整，必须遵守农业用地、基本农田、四山禁建等相关法律法规，按照相应的国土、建设、农业等方面的管理程序依法进行报批和规范建设，严禁一切违法、违规建设行为，否则，造成的一切后果由项目实施单位自行承担。项目完成通过镇街验收后，在项目结算前申请区级验收，确保按时全面完成各项任务。

附件：沙坪坝区2024年第三批农村综合改革试点试验项目表

重庆市沙坪坝区农业农村委员会

2024年6月12日

（此件公开发布）

（联系人：唐嘉鸿；电话：88287780）

附件

沙坪坝区2024年第三批农村综合改革试点试验项目表

| 序号 | 镇街 | 项目业主 | 项目名称 | 建设内容 | 财政 资金 （万元） | 建设完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中梁镇 | 石院村 | 石院村北金路沿线综合整治提升项目 | 对石院村北金路沿线进行人居环境整治，建设内容主要包括： 1.围墙排危整治1290平方米，新建种植池450平方米，生产便道8立方米，竹编栅栏40米。 2.栽植杨梅、李树等经济作物，发展庭院经济。 | 98 | 2024年10月30日前 |
| 2 |  | 石院村 | 石院村灿若湖耕读研学基地周边人居环境整治 | 对石院村灿若湖耕读研学基地周边进行人居环境整治，建设内容主要包括： 1.围墙排危整治650平方米，新建种植池100平方米，地面混凝土硬化100立方米，修建生产便道290米，竹编栅栏160米。 2.栽植桃树、李树等经济作物，发展庭院经济。 | 52 | 2024年10月30日前 |
| 3 |  | 石院村 | 石院村文静湖周边污水管网建设项目 | 对文静湖水环境进行修复整治，建设内容主要包括： 1.修建污水管网350米，采用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管，管径1000毫米以内。 2.拆除混凝土结构200立方米，修建管道、沟渠基础200立方米，新建混凝土挡墙600立方米，现浇混凝土井50立方米。 | 98 | 2024年10月30日前 |
| 4 |  | 茅山峡村 | 茅山峡村火龙井粮蔬产业基地种植社会化服务项目 | 对茅山峡村火龙井粮蔬产业基地248亩开展社会化服务，其中油菜100亩，甜糯玉米80亩、向日葵68亩，间种红薯、西瓜等。2季种植社会化服务，其中工作内容包括耕地、种苗、施肥、打药（2次）、收割（人工）、除草、病虫害防治等作物种收全过程服务。 | 54 | 2024年12月30日前 |
| 5 |  | 茅山峡村 | 茅山峡村火龙井粮蔬产业基地周边整治提升项目 | 对茅山峡村火龙井片区环境进行整治，建设内容主要包括： 1.改造水泥沟盖板排水沟55平方米，围墙30平方米，新建种植池130平方米，地面混凝土硬化50平方米，竹编栅栏45米。 2.栽植柑橘、杨梅等经济作物，发展庭院经济。 | 40 | 2024年10月30日前 |
| 6 |  | 茅山峡村 | 茅山峡村北金路沿线综合整治提升项目 | 对茅山峡村北金路道路周边进行人居环境整治，建设内容主要包括： 1.围墙排危整治380平方米，新建种植池460平方米，地面混凝土硬化45立方米，竹编栅栏60米。 2.栽植柑橘等经济作物，发展庭院经济。 | 98 | 2024年10月30日前 |
| 7 |  | 新发村 | 新发村乡村治理阵地建设项目 | 购置网络基础设施、影音、监控、会议等硬件设备，建成后服务于乡村基层治理、乡村旅游推广、公共信息发布等。包括：WiFi及网络设备1组，门禁设备1个，监控设备1组，公告广播1台，电视3台，会议广播2对，红外触摸智慧屏1台，室内LED显示屏1块。 | 22 | 2024年10月30日前 |
| 8 |  | 新发村 | 新发村苦竹林社周边庭院改造项目 | 对新发村苦竹林社周边15栋庭院进行改造，建设内容包括整治柴棚圈舍，新建种植池，经济作物栽种，墙面排危整治等。 | 95 | 2024年10月30日前 |
| 9 |  | 新发村 | 新发村苦竹林社周边整治提升项目 | 对新发村苦竹林社周边片区进行整治，建设内容主要包括： 1.围墙排危整治210平方米，新建种植池70平方米，1.8米高条石挡墙70平方米，地面混凝土硬化95立方米，生产便道50平方米，栅栏12立方米。 2.栽植桃树、梨树、油菜等经济作物，发展庭院经济。 | 80 | 2024年10月30日前 |
| 10 |  | 新发村 | 新发村至北碚交界处综合整治提升项目 | 对中梁镇新发村至北碚交界处沿线进行人居环境整治，建设内容主要包括： 1.新建种植池525米，购置成品种植盆27个，成品种植箱24个。 2.栽植香桃等经济作物，发展庭院经济。 | 50 | 2024年10月30日前 |
| 11 |  | 新发村 | 新发村苦竹林社老旧村居改造项目 | 对新发村苦竹林社周边17户老旧村居进行改造，建设内容为屋面排危整治等。 | 98 | 2024年10月30日前 |
| 12 |  | 龙泉村 | 龙泉村村域内各产业周边整治提升项目 | 对龙泉村村域内各产业周边进行整治，建设内容主要包括： 1.围墙排危整治160平方米，修建围墙210平方米，种植池160立方米，地面混凝土硬化660平方米，竹编围栏760米。 2.栽植柑橘等经济作物，发展庭院经济。 | 95 | 2024年10月30日前 |
| 13 |  | 龙泉村 | 禾谷里小镇产业提升整治项目 | 对禾谷里小镇园区沿线环境进行提升打造，建设内容主要包括： 修建种植池75米，木栏杆围建90米。 2.栽种经济作物，发展庭院经济。 | 20 | 2024年10月30日前 |
| 14 | 相关镇街 | 相关村 | 沙坪坝区积分制兑换 | 开展8个村积分制兑换。其中中梁镇311870元（茅山峡村40725元、石院村103730元、龙泉村131145元、新发村36270元），歌乐山街道358255元（歌乐村184910元、金刚村173345元），回龙坝镇回龙坝村331045元，丰文街道三河村38730元。 | 103.99 | 2024年12月30日前 |

| 重庆市沙坪坝区农业农村委员会办公室 | 2024年6月12日印发 |
| --- | --- |