重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

关于开展2024年房屋市政工程建筑起重机械专项检查情况的通报

区内各在建房屋市政工程项目参建单位，各有关单位：

按照市质安总站《关于开展2024年房屋市政工程建筑起重机械专项检查工作的通知》（渝建质安总〔2024〕33号）文件要求，我委于5月份委托第三方机构对全区房屋市政工程建筑起重机械设备开展了专项检查行动，共计检查43个项目，检查起重设备总数125台，隐患总数299条，其中塔吊99台，隐患总数258条，施工升降机26台，隐患总数41条，累计下发隐患整改通知书5份，停止使用起重机械设备9台，立案调查2起，项目提级监管2起。第三方机构在检查过程中发现金科西永项目L28-2/04等项目建筑起重机械设备管控不到位、安全隐患突出，现将有关处理情况通报如下。

一、金科西永项目L28-2/04地块

（一）参建单位信息

建设单位：重庆金科郡威房地产开发有限公司

监理单位：重庆佳兴建设监理有限公司

施工单位：重庆建工住宅建设有限公司

安装单位：重庆金福建筑机械租赁有限公司

（二）主要问题

现场塔吊问题突出，具体问题如下。

1.附着支座为无效铰接，且安装方式与附专项方案不符。（最上一道附着）；

2.风速仪未安装、臂尖障碍指示灯缺失、标准节连接螺栓松动。

（三）处理决定

经研究决定，现对金科西永项目L28-2/04地块作出如下处理：一是下发安全隐患限期整改通知书（塔吊停止使用），二是对租赁单位违法违规行为依据《建筑起重机械监督管理规定》进行立案查处；三是对该项目按照《关于进一步加强房屋市政工程综合风险分级管控有关工作的通知》规定进行提级监管。

二、沙坪坝区土湾公共人防工程

（一）参建单位信息

建设单位：重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司

监理单位：重庆天骄监理有限公司

施工单位：重庆浩山建设工程有限公司

安装单位：重庆易晟建筑设备租赁有限公司

（二）主要问题

现场塔吊问题突出，具体问题如下。

1.安装验收表填写有误；

2.多塔作业专项方案未编写；

3.个别标准节螺栓松动；

4.电气柜电气原理图缺失；

5.变幅钢丝绳绳端固结压板使用不规范；

6.防坠器上下塔过程不灵敏；

7.司机室未张贴安全操作规程；

8.防攀爬措施不起作用

（三）处理决定

经研究决定，现对沙坪坝区土湾公共人防工程项目作出如下处理：一是下发安全隐患限期整改通知书（塔吊停止使用），二是对租赁单位违法违规行为依据《建筑起重机械监督管理规定》进行立案查处；三是对该项目按照《关于进一步加强房屋市政工程综合风险分级管控有关工作的通知》规定进行提级监管。

被通报的各方责任主体要坚持“隐患就是事故”的思维，深刻反思，以最坚决的态度、最严格的措施、最过硬的作风，抓紧抓实各项整改措施落实，建立完善的安全生产管理体系。区内其他房屋市政工程参建单位要引以为戒、举一反三，以时时放心不下的责任感，牢固树立安全发展理念，毫不放松抓好安全生产各项工作，着力防范化解各类安全风险，全力确保区内建设施工领域安全生产形势稳定。

特此通报。

重庆市沙坪坝区住房和城乡建设委员会

2024年7月22日

（联系人：王华明，联系电话：65406070）

（此件公开发布）