沙交局发〔2023〕303号

重庆市沙坪坝区交通局

关于印发《沙坪坝区融入交通强市建设2023年工作要点》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，各管委会，有关单位：

《沙坪坝区融入交通强市建设2023年工作要点》已征求各部门意见，经区政府审核，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市沙坪坝区交通局

2023年10月17日

（此件公开发布）

沙坪坝区融入交通强市建设2023年工作要点

2023年，沙坪坝区积极融入全市交通强市建设工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，按照市委六届二次全会、市政府工作报告安排部署，贯彻落实重庆市建设成渝地区双城经济圈工作推进大会、重庆市建设西部陆海新通道工作推进大会要求，以积极融入全市建设全国交通四“极”之一和国际性综合交通枢纽集群为目标，提速构建现代交通基础设施网络，加快融入建设“2小时重庆”，打造高质量国家级陆港型枢纽，成为成渝地区双城经济圈“双核联动”重要承载点，加快建设西部陆海新通道，推动交通成为新时代新征程全面建设社会主义现代化新重庆新沙坪坝的开路先锋。

一、提速交通建设投资放量

1．充分发挥投资的关键作用。深入开展抓项目促投资工作，以重大项目建设项目为抓手，实现交通投资有效增长。2023年沙坪坝区融入交通强市建设工作计划投资56.62亿元。其中，市域交通项目投资18.78亿元，包含铁路计划投资16.83亿元、公路计划投资0.36亿元、水运计划投资0.09亿元、客货运枢纽计划投资1.50亿元；城市交通项目计划投资38.8亿元，包含城市轨道交通计划投资23.4亿元、城市道路步道堵点治理项目计划投资15.4亿元。

二、深度融入交通强市建设战略规划研究

2．配合系统推进交通强市建设重大战略研究。配合完成交通领域投融资体制改革、交通与产业融合发展、交通强市建设评价指标体系等研究工作，配合做好成果转化运用。积极融入西部陆海新通道综合立体交通运输体系战略布局研究、重庆市全域数字交通改革规划研究、重庆市重大交通基础设施韧性安全提升战略研究、高铁时代综合交通运输发展格局变化分析研究、社会投资高速公路企业经济效益与社会效益分析研究、重庆都市圈高速公路与快速物流通道一体化发展模式研究、重大物流设施国土空间规划及集疏运体系研究等工作。

3．积极融入交通强市建设专项规划体系。坚持规划引领，积极融入全市深入谋划五年交通强市战略发展思路和重大项目布局。配合开展重庆市综合交通运输“十四五”规划中期评估调整，优化调整综合交通运输五年规划目标任务和重大项目。积极在《重庆市高速公路网规划》《重庆市航道发展规划》等专项规划、《重庆市内陆国际物流枢纽和口岸高地三年行动计划》《重庆市加快建设西部陆海新通道五年行动方案（2023—2027年）》等专项方案中谋篇布局，争取沙坪坝区交通建设项目入规入库。

三、推动国家重大战略落地

4．加快推动成渝地区双城经济圈交通一体化发展。强化双城联动、双核引领，以成渝中线高铁、成渝中线高铁综合客运枢纽为依托，加快推进一批引领性、牵引性、带动性强的重大交通基础设施项目，提速建设一体化现代化基础设施网络。贯彻落实《推动成渝地区双城经济圈交通一体化发展2023年重点任务》，加快构建内畅外联、布局完善、衔接高效的现代化高质量综合立体交通网。

5．高质量建设西部陆海新通道。发挥沙坪坝区开放优势，优化通道路网、枢纽节点、通道物流组织体系，加快打造国家级陆港型枢纽，积极融入重庆市打造内陆国际物流枢纽，打造口岸高地。配合推动渝贵高铁前期研究工作。

6．加快融入交通强市建设。推进国家级陆港型枢纽高质量发展、成渝双城经济圈交通一体化发展、成渝中线高铁科学城站一体化规划建设、山水城市交旅融合发展、智慧交通提质升级发展、公路水路基础设施高质量发展、高品质路网运行与服务水平提升、交通运输产业创新多元发展。

7．积极融入综合货运枢纽补链强链。加快融入全市补强铁海联运班列、国际铁路班列两种运输组织方式为主，公铁联运、海公铁联运为补充的运输结构。加快推动国际物流枢纽园区陆港型枢纽等港站建设，加快推动重庆公运公铁联运中心、陆海新通道重庆无水港等货运枢纽建设，加快融入全市“4+3+N”综合货运枢纽体系。加强集疏运体系、现代化装备和信息化平台建设，加快实现基础设施及装备硬联通、规则标准及服务软连通。

四、强化交通建设要素保障

8．强化资金保障。用好用足扎实稳住经济一揽子政策措施，以更大力度争取中央预算内投资、中央车购税、地方公路“以奖代补”资金、国家综合货运枢纽补链强链资金等支持交通建设。尽早落实到位2023年交通强市建设区级财政资金，强化资金使用跟踪监管，保障铁路、轨道交通、普通公路、城市道路等重大项目推进，争取形成更多实物工作量，扩大有效投资。

9．加强用地保障。加强交通建设项目用地审批服务保障，加快推进年度计划开工项目用地手续办理，对需报国家部委、市级部门审批的事项，积极主动沟通汇报，争取及时获批，确保足额保障年度交通用地计划指标。对于重大交通项目永久使用林地的，积极争取国家、市级林业和草原局支持，保障定额需求，对于临时使用林地在批准期限届满后需要继续使用的，依规支持办理延期使用手续。

10．加强审批保障。持续抓好全要素保障、全链条跟进、全方位服务，需国家部委、市级部门审批的重大交通项目，由审批主体对口区级部门牵头，积极向上对接，全力协调推进重大项目工可、用地、环评等审批工作。区内审批项目，强化部门联动、加大指导力度，提前介入、主动服务，开辟审批“绿色通道”，做好并联审批、容缺受理、平行作业，简化审批流程、提高审批效率。

五、加快推进交通重大项目建设

11．加快重大项目前期工作。滚动谋划推进实施一批具有全局性、战略性、带动性的项目，做深做实项目前期工作，加强标志性、引领性项目储备。铁路方面，积极配合兰渝高铁前期研究工作。公路方面，开展普通公路“十四五”规划储备项目前期工作，加快推进中梁山西侧沿山路等集疏运通道前期工作。城市交通方面，加快推进Ah01市政连接道路、土主片区纵四线等5个项目前期工作。

12．提速铁路网建设。积极融入全市建设“米”字形高铁网，加快推进成渝高铁双通道建设。全力配合推进成渝中线高铁、渝西高铁、渝昆高铁等3条高铁25公里建设任务，确保征地任务。加快推动成渝中线高铁科学城站建设项目，同步推进科学城站综合交通枢纽建设项目。

13．提速城市轨道交通建设。积极融入全市“1000+”城市轨道交通成网计划，提速推进2条、25公里城市轨道交通在建线路建设。有序推进轨道交通7号线一期开工建设，加快打造“轨道上的都市区”。

14．提速城乡公路网建设。积极融入主城都市区非收费物流通道规划建设。推进普通公路建设，实施并完成新改建农村公路30公里。

15．提速城市道路网建设。加快建设“四横三纵多联络”快速路网体系，推进科学城隧道等2个市级重点项目11公里建设。推进科学城隧道主体工程建设，确保内环快速路沙坪坝区拓宽改造项目主线年内完工投用。

16．提速港航基础设施建设。积极融入重庆长江上游航运中心建设。加快推进磁器口码头及配套设施建设，积极引入航线，促进交旅融合。

六、提升物流运输组织效能

17．推进物流运输提质降本增效。加密铁海联运班列、国际铁路班列。2023年货运量、货运值增速力争超过15%。大力推广多式联运“一单制”应用。深挖中欧班列（成渝）货源市场，力争2023年开行4500列。

18．推动运输结构优化调整。全面贯彻落实《重庆市推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案》，进一步完善铁路站场、铁路专用线、集装箱无轨站等集疏运设施，促进“散改集”“重去重回”等物流组织模式，引导大宗货物和中长距离运输“公转铁”“公转水”。

19．促进智慧物流发展。加大大数据、人工智能、物联网等技术在口岸物流领域的应用。加大大数据、人工智能、物联网等技术在口岸物流领域的应用。围绕海关“智慧海关、智能边境、智享联通”建设，深化境内外风险信息共享、AEO互认、数据交换、技术标准和合格评定等合作。配合推进数字陆海新通道等数字通道建设，推动跨区域口岸物流信息、作业等协同联动，有效促进通道高质量发展。

七、推动交通运输高质量发展

20．着力打造数字交通。强化科技赋能，培育发展数字交通领域新场景、新业态，助推全区数字经济发展壮大，为打造便捷之城贡献交通力量。维护智慧交通信息中心，实现监控、应急、指挥快速处置。升级“一路一档”智慧交通审批系统，提升交通政务服务能力。建设维护交通规划决策“一张图”系统，提高交通与国土空间协同监测及决策支持能力。维护不停车称重智慧交通执法系统建设，提升交通智慧执法能力。

21．推动交通绿色发展。全面贯彻落实《交通运输领域绿色低碳发展实施方案》，推动交通污染治理、生态环境保护与能效提升协同发展，以新能源汽车推广应用、交通建设工程生态保护为重点，持续发力建设绿色低碳交通体系，助力碳达峰、碳中和战略目标实现。

22．提高道路养护和维护水平。配合推动建设以高速公路技术状况为主要依据、全寿命周期费用最优的养护工程科学决策系统，推动隧道应急、气象灾害预警、“ETC+”等数字化应用试点，与辖区内各高速公路营运公司建立灾害应急联络机制。在交通执法、公安交管等方而，深化市级部门、区县政府、营运公司等“一路多方”管理协同联动，配合开展高速公路安全管理、运行秩序管理、路产路权维护、服务品质提升等专项行动。实施普通干线公路预防养护16.2公里，建设国省道交调站点1个。全面推行农村公路县、乡、村三级路长制，农村公路路面自动化检测比例从40%提升至60%。配合加强航道日常养护、专项养护和应急抢通。

23．培育壮大市场主体。聚焦交通设计咨询、建筑施工、装备制造、运输服务、养护维护等全产业链条发展，积极推进交通领域国资国企改革，加快培育地方骨干交通企业。支持本土勘察设计咨询企业向全过程工程咨询、工程总承包转型。以智能网联新能源汽车为重点，力争培育一批具有国际竞争力的装备制造企业。推动本地传统交通运输企业向供应链物流、新业态、“互联网+”、交旅融合转型发展，力争培育一批现代物流龙头企业、数字交通服务企业。鼓励发展本土公路养护检测、设计、施工一体化模式，培育本土养护专业化、规模化市场队伍。

24．系统推进缓堵促畅。深入实施中心城区交通缓堵促畅三年行动，坚持“规建管治”并重，助推城市功能疏解，打通中心城区过江穿山瓶颈，加快轨道线网建设，提速中心城区道路成网，构建人民满意的山城步道系统，持续推动路网更新改造和停车治理。优化完善公交线网，引导绿色交通出行方式，促进“轨道+公交+慢行”三网融合，打造“一小时通勤圈”。配合优化中心城区高峰时段桥隧错峰通行，推动8处交通堵乱点治理，强化路口精细化管理，严格交通秩序整治，不断提升道路通行效率，缓解道路交通拥堵。

25．夯实安全发展基础。扎实推进交通行业安全生产专项整治三年行动巩固提升，加大协同监管和联合执法力度，加强交通安全基础设施建设和科技兴安，坚决遏制重特大生产安全事故。

附件：沙坪坝区融入交通强市建设2023年工作要点任务分工

附件

沙坪坝区融入交通强市建设2023年工作要点

任务分工

| 序号 | 目标 任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、提速交通建设投资放量 |  |  |  |  |
| 1 | 充分发挥投资的关键作用 | 深入开展抓项目促投资工作，以重大项目建设项目为抓手，实现交通投资有效增长。2023年沙坪坝区融入交通强市建设工作计划投资56.62亿元。其中，市域交通项目投资18.78亿元，包含铁路计划投资16.83亿元、公路计划投资0.36亿元、水运计划投资0.09亿元、客货运枢纽计划投资1.50亿元。 | 区交通局 | 区发改委、区财政局、有关街镇、有关业主单位 |
| 2 |  | 2023年，重大城市交通项目计划投资38.8亿元，其中城市轨道交通计划投资23.4亿元、城市道路步道建设计划投资15.4亿元。 | 区住房城乡建委 | 区发改委、区财政局、有关街镇、有关业主单位 |
| 二、深度融入交通强市建设战略规划研究 |  |  |  |  |
| 3 | 配合推动交通强市建设重大战略研究 | 配合完成交通领域投融资体制改革、交通与产业融合发展、交通强市建设评价指标体系等研究工作，配合做好成果转化运用。积极融入西部陆海新通道综合立体交通运输体系战略布局研究、重庆市全域数字交通改革规划研究、重庆市重大交通基础设施韧性安全提升战略研究、高铁时代综合交通运输发展格局变化分析研究、社会投资高速公路企业经济效益与社会效益分析研究、重庆都市圈高速公路与快速物流通道一体化发展模式研究等工作。 | 区交通局 | 区发改委、区财政局、区国资委、区物流办、区规划自然资源局、区住建委、区经信委 |
| 4 | 配合推动交通强市建设重大战略研究 | 配合完成重大物流设施国土空间规划及集疏运体系研究等工作。 | 国际物流枢纽园区 | 区规划自然资源局、区物流办、区交通局 |
| 5 | 积极融入交通强市建设专项规划体系 | 配合开展重庆市综合交通运输“十四五”规划中期评估调整，优化调整综合交通运输五年规划目标任务和重大项目。 | 区交通局 | 区发改委 |
| 6 |  | 积极在《重庆市高速公路网规划》《重庆市航道发展规划》《重庆市内陆国际物流枢纽和口岸高地三年行动计划》中谋篇布局，争取沙坪坝区交通建设项目入规入库。 | 区交通局 | 区发改委、区规划自然资源局 |
| 7 |  | 积极融入《重庆市加快建设西部陆海新通道五年行动方案(2023—2027年）》。 | 区物流办 | 区发改委 |
| 三、推动国家重大战略落地 |  |  |  |  |
| 8 | 加快推动成渝地区双城经济圈交通一体化发展 | 强化双城联动、双核引领，以成渝中线高铁、成渝中线高铁综合客运枢纽为依托，加快推进一批引领性、牵引性、带动性强的重大交通基础设施项目，提速建设一体化现代化基础设施网络。贯彻落实《推动成渝地区双城经济圈交通一体化发展2023年重点任务》，加快构建内畅外联、布局完善、衔接高效的现代化高质量综合立体交通网。 | 区交通局 | 区发改委、区物流办 |
| 9 | 高质量建设西部陆海新通道 | 发挥沙坪坝区开放优势，优化通道路网、枢纽节点、通道物流组织体系，加快打造国家级陆港型枢纽，积极融入重庆市打造内陆国际物流枢纽，打造口岸高地。 | 国际物流枢纽园区 | 区物流办 |
| 10 |  | 配合推动渝贵高铁前期研究工作。 | 区交通局、区发改委 | — |
| 11 | 加快融入交通强市建设 | 推进国家级陆港型枢纽高质量发展、成渝双城经济圈交通一体化发展、成渝中线高铁科学城站一体化规划建设、山水城市交旅融合发展、智慧交通提质升级发展、公路水路基础设施高质量发展、高品质路网运行与服务水平提升、交通运输产业创新多元发展。 | 区交通局、区发展改革委、区住房城乡建委、区文化旅游委、区物流办、国际物流枢纽公司 | 区财政局、区规划和自然资源局、区生态环境局、各有关镇街 |
| 12 | 积极融入综合货运枢纽补链强链 | 加快融入全市补强铁海联运班列、国际铁路班列两种运输组织方式为主，公铁联运、海公铁联运为补充的运输结构。加快推动国际物流枢纽园区陆港型枢纽等港站建设，加快推动重庆公运公铁联运中心、陆海新通道重庆无水港等货运枢纽建设，加快融入全市“4+3+N”综合货运枢纽体系。加强集疏运体系、现代化装备和信息化平台建设，加快实现基础设施及装备硬联通、规则标准及服务软连通。 | 区发改委、区物流办、区交通局 | 区住建委、国际物流枢纽公司、有关业主单位 |
| 四、强化交通建设要素保障 |  |  |  |  |
| 13 | 强化资金保障 | 用好用足扎实稳住经济一揽子政策措施，以更大力度争取中央预算内投资、中央车购税、地方公路“以奖代补”资金、国家综合货运枢纽补链强链资金等支持交通建设。尽早落实到位2023年交通强市建设区级财政资金，强化资金使用跟踪监管，保障铁路、轨道交通、普通公路、城市道路等重大项目推进，争取形成更多实物工作量，扩大有效投资。 | 区财政局、区发展改革委 | 区交通局、区住房城乡建委 |
| 14 | 加强用地保障 | 加强交通建设项目用地审批服务保障，加快推进年度计划开工项目用地手续办理，对需报国家部委、市级部门审批的事项，积极主动沟通汇报，争取及时获批，确保足额保障年度交通用地计划指标。 | 区规划和自然资源局 | 区交通局、区住房城乡建委、区生态环境局、各有关街镇、各有关业主单位 |
| 15 |  | 对于重大交通项目永久使用林地的，积极争取国家、市级林业和草原局支持，保障定额需求，对于临时使用林地在批准期限届满后需要继续使用的，依规支持办理延期使用手续。 | 区规划和自然资源局 | 区交通局、区住房城乡建委、区生态环境局、各有关街镇、各有关业主单位 |
| 16 | 加强审批保障 | 持续抓好全要素保障、全链条跟进、全方位服务，需国家部委、市级部门审批的重大交通项目，由审批主体对口区级部门牵头，积极向上对接，全力协调推进重大项目工可、用地、环评等审批工作。区内审批项目，强化部门联动、加大指导力度，提前介入、主动服务，开辟审批“绿色通道”，做好并联审批、容缺受理、平行作业，简化审批流程、提高审批效率。 | 区发改委、区规划自然资源局、区住建委、区交通局、区铁建办、区生态环境局、区农业农村委 | 区财政局 |
| 五、加快推进交通重大项目建设 |  |  |  |  |
| 17 | 加快重大项目前期工作 | 铁路方面，积极配合兰渝高铁前期研究工作。 | 区发改委、区交通局 | 区规划自然资源局、区生态环境局、区农业农村委 |
| 18 |  | 公路方面，开展普通公路“十四五”规划储备项目前期工作，加快推进中梁山西侧沿山路等集疏运通道前期工作。 | 区交通局、区发改委 | 区规划自然资源局、区生态环境局、区农业农村委、国际物流枢纽公司 |
| 19 |  | 城市交通方面，加快推进Ah01市政连接道路、土主片区纵四线等5个项目前期工作。 | 区住建委、区发改委 | 区规划自然资源局、区生态环境局、区农业农村委、国际物流枢纽公司 |
| 20 | 提速铁路网建设 | 积极融入全市建设“米”字形高铁网，加快推进成渝高铁双通道建设。全力配合推进成渝中线高铁、渝西高铁、渝昆高铁等3条高铁25公里建设任务，确保征地任务。加快推动成渝中线高铁科学城站建设项目。 | 区交通局、区发改委 | 区铁建办、区财政局、区规划自然资源局、区生态环境局、有关业主单位 |
| 21 |  | 同步推进科学城站综合交通枢纽建设项目。 | 国际物流枢纽园区 | 区财政局、区发改委、区规划自然资源局、区交通局、区住建委、区生态环境局、区农业农村委 |
| 22 | 提速城市轨道交通建设 | 积极融入全市“1000+”城市轨道交通成网计划，提速推进2条、25公里城市轨道交通在建线路建设。有序推进轨道交通7号线一期开工建设，加快打造“轨道上的都市区”。 | 区住房城乡建委、区发展改革委、区规划自然资源局等 | 区财政局等、区生态环境局、区城管局、有关镇街、有关业主单位 |
| 23 | 提速城乡公路网建设 | 积极融入主城都市区非收费物流通道规划建设。推进普通公路建设，实施并完成30公里四好农村公路新改建工程。 | 区交通局 | 区财政局等、区规划自然资源局、区生态环境局、有关镇街 |
| 24 | 提速城市道路网建设 | 加快建设“四横三纵多联络”快速路网体系，推进科学城隧道等2个市级重点项目11公里建设。推进科学城隧道主体工程建设，确保内环快速路沙坪坝区拓宽改造项目主线年内完工投用。 | 区住建委 | 区发改委、区财政局、区规划自然资源局、有关业主单位 |
| 25 | 提速港航基础设施建设 | 积极融入重庆长江上游航运中心建设。加快推进磁器口码头及配套设施建设，积极引入航线，促进交旅融合。 | 区交通局 | 区发改委、区规划自然资源局、区生态环境局、区农业农村委、重庆市嘉陵江航道处，重庆市客轮公司 |
| 六、提升物流运输组织效能 |  |  |  |  |
| 26 | 推进物流运输提质降本增效 | 加密铁海联运班列、国际铁路班列。2023年货运量、货运值增速力争超过15%。大力推广多式联运“一单制”应用。深挖中欧班列（成渝）货源市场，力争2023年开行4500列。 | 区物流办 | 区发改委、区财政局、区商务委、区交通局、区国资委、国际物流枢纽公司 |
| 27 | 推动运输结构优化调整 | 全面贯彻落实《重庆市推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案》，进一步完善铁路站场、铁路专用线、集装箱无轨站等集疏运设施，促进“散改集”“重去重回”等物流组织模式，引导大宗货物和中长距离运输“公转铁”“公转水”。 | 区物流办、区交通局 | 区规划和自然资源局、区经信委、区商务委、区国资委、国际物流枢纽公司、有关业主单位 |
| 28 | 促进智慧物流发展 | 加大大数据、人工智能、物联网等技术在口岸物流领域的应用。围绕海关“智慧海关、智能边境、智享联通”建设，深化境内外风险信息共享、AEO互认、数据交换、技术标准和合格评定等合作。配合推进数字陆海新通道等数字通道建设，推动跨区域口岸物流信息、作业等协同联动，有效促进通道高质量发展。 | 区物流办 | 区发展改革委、区大数据局、区税务局、区交通局、区市场监管局 |
| 七、推动交通运输高质量发展 |  |  |  |  |
| 29 | 着力打造数字交通 | 强化科技赋能，培育发展数字交通领域新场景、新业态，助推全区数字经济发展壮大，为打造便捷之城贡献交通力量。维护智慧交通信息中心，实现监控、应急、指挥快速处置。升级“一路一档”智慧交通审批系统，提升交通政务服务能力。建设维护交通规划决策“一张图”系统，提高交通与国土空间协同监测及决策支持能力。维护不停车称重智慧交通执法系统建设，提升交通智慧执法能力。 | 区交通局，区规划和自然资源局 | 区发展改革委、区财政局、区公安分局、区大数据发展局、区经信委、区科技局、区城市管理局 |
| 30 | 推动交通绿色发展 | 全面贯彻落实《交通运输领域绿色低碳发展实施方案》，推动交通污染治理、生态环境保护与能效提升协同发展，以新能源汽车推广应用、交通建设工程生态保护为重点，持续发力建设绿色低碳交通体系，助力碳达峰、碳中和战略目标实现。 | 区生态环境局 区交通局 | 区财政局、区经信委、有关镇街 |
| 31 | 提高道路养护和维护水平 | 配合推动建设以高速公路技术状况为主要依据、全寿命周期费用最优的养护工程科学决策系统，推动隧道应急、气象灾害预警、"ETC+"等数字化应用试点，与辖区内各高速公路营运公司建立灾害应急联络机制。在交通执法、公安交管等方而，深化市级部门、区县政府、营运公司等“一路多方“管理协同联动，配合开展高速公路安全管理、运行秩序管理、路产路权维护、服务品质提升等专项行动。实施普通干线公路预防养护16.2公里，建设国省道交调站点1个。全面推行农村公路县、乡、村三级路长制，农村公路路面自动化检测比例从40%提升至60%。配合加强航道日常养护、专项养护和应急抢通。 | 区交通局 | 区公安分局、区农业农村委、区经信委，相关高速公路业主单位 |
| 32 | 培育壮大市场主体 | 聚焦交通设计咨询、建筑施工、装备制造、运输服务、养护维护等全产业链条发展，积极推进交通领域国资国企改革，加快培育地方骨干交通企业。支持本土勘察设计咨询企业向全过程工程咨询、工程总承包转型。以智能网联新能源汽车为重点，力争培育一批具有国际竞争力的装备制造企业。推动本地传统交通运输企业向供应链物流、新业态、“互联网+＂、交旅融合转型发展，力争培育一批现代物流龙头企业、数字交通服务企业。鼓励发展本土公路养护检测、设计、施工一体化模式，培育本土养护专业化、规模化市场队伍。 | 区国资委 | 区经济信息委、区交通局、区住建委、区物流办、区发改委、区财政局、区税务局、有关镇街、有关业主单位 |
| 33 | 系统推进缓堵促畅 | 深入实施中心城区交通缓堵促畅三年行动，坚持“规建管治”并重，助推城市功能疏解，打通中心城区过江穿山瓶颈，加快轨道线网建设，提速中心城区道路成网，构建人民满意的山城步道系统，持续推动路网更新改造和停车治理。 | 区住建委、区公安分局、区城管局 | 区规划自然资源局、区发改委、区财政局、有关镇街、有关业主单位 |
| 34 |  | 优化完善公交线网，引导绿色交通出行方式，促进“轨道+公交+慢行”三网融合，打造“一小时通勤圈”。 | 区交通局、区住建委 | —— |
| 35 |  | 配合优化中心城区高峰时段桥隧错峰通行，推动8处交通堵乱点治理，强化路口精细化管理，严格交通秩序整治，不断提升道路通行效率，缓解道路交通拥堵。 | 区公安分局 | —— |
| 36 | 夺实安全发展基础 | 扎实推进交通行业安全生产专项整治三年行动巩固提升，加大协同监管和联合执法力度，加强交通安全基础设施建设和科技兴安，坚决遏制重特大生产安全事故。 | 区交通局 | 区公安分局、区应急局、区城管局、区市场监管局、有关镇街 |

#### 重庆市沙坪坝区交通局办公室 2023年10月17日印发