重庆市沙坪坝区农业农村委员会

关于下达2023年市级乡村振兴重点镇村建设

项目任务的通知

#### 中梁镇人民政府、回龙坝镇人民政府：

根据《重庆市农业农村委员会重庆市财政局关于做好2023年市级农业专项资金项目管理工作的通知》（渝农发〔2023〕45号）文件精神，通过村级申报、镇级审核、区级评审等程序，现将2023年永宁寺村、庆丰山村、回龙坝村乡村振兴市级重点镇村建设项目任务（详见附件）下达你们，请精心组织，抓紧实施，在2023年12月底前完成建设任务，镇级验收通过后及时报请区级验收。

请项目实施单位严格遵守农业用地、基本农田、四山禁建等相关法律法规和工作要求，杜绝一切违法、违规建设行为，否则所造成后果自行承担；严格按照实施方案建设内容与标准开展项目建设，严禁私自调整建设内容、随意降低施工标准；做好项目档案资料收集与整理工作，各建设内容要有施工前、中、后照片佐证；强化资金管理，专款专用，杜绝套取财政补助资金等违规违纪行为；请相关单位高度重视，按时按质完成项目建设并加强项目实施监督与质量把控，确保项目建设高质量推进完成。

特此通知

### 附件：1.2023年沙坪坝区永宁寺村市级乡村振兴重点镇村项目

### 建设任务表

### 2.2023年沙坪坝区庆丰山村市级乡村振兴重点镇村项目

### 建设任务表

### 3.2023年沙坪坝区回龙坝村市级乡村振兴重点镇村项目

### 建设任务表

- 重庆市沙坪坝区农业农村委员会

- 2023年7月28日

#### （此件公开发布）

附件1

| 2023年沙坪坝区永宁寺村乡村振兴市级重点镇村建设项目任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县 | 项目主管部门 | 项目名称 | 项目实施单位 | 投资总额 | 补助金额 | 建设地点 | 建设内容 | 绩效目标 | 行（产）业分类 | 对应市级项目名称 | 备注 |
| 1 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 蔓宁茶产业基地提升项目 | 中梁镇永宁寺村经济联合社 | 99 | 99 | 中梁镇永宁寺村 | 1.对茶山50亩贫瘠土壤进行改良，含施用有机肥、覆盖种植土。共计约350000元； 2.对400亩茶山进行管护，含除草、修枝整形、灌溉等约280000元； 3.购买22千瓦抽水泵1个，安装110PE抽水管1200米，约82000元； 4.栽种胸径7-8厘米晚樱花树200株，约86000元； 5.购茶叶冷藏设备3台、封口机1台、审评台1台、包装袋4000套等，约192000元； - 共计约99万元。 | 对永宁村450亩茶山进行改造，培育“永宁松针”茶叶品牌，打造樱花茶园、发展集茶叶种植、加工、观光、旅游为一体的茶产业基地，同时带动辖区村民就近务工200余人，预计每年增加村集体收益15万元。 | 特经 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 2 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 鹏升深水特色休闲渔业园建设项目 | 中梁镇永宁寺村经济 联合 社 | 94 | 94 | 中梁镇永宁寺村 | 1.修建标准深水特色鱼池约1568㎡约558300元； 2.新建透水步道约711㎡约83475元； 3.矿坑深水特色鱼养殖鱼池约375㎡约48000元； 4.钓鱼台仿木安全栏杆及防护措施约120米约33645元； 5.修建钓鱼平台10个，共160㎡，约22580元； 6.园区环境整治及绿植栽种等约53000元； 7.二类费用：约141000元； 共计约94万元。 | ### 通过渔业基地建设，打造永宁寺“一村一品”渔业村。预计带动村集体年收入10万元以上，企业预计实现年收入增加约20万元以上，带动周边居民务工30余人。 | 渔业 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 3 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 绿之光休闲渔业基地建设项目 | 中梁镇永宁寺村经济 联合 社 | 51 | 51 | 中梁镇永宁寺村 | 1.彩色混凝土步道约492平方米，共68880元； 2.安全防护设施约420米，共151200元； 3.垂钓台4个约43平方米，共106640； 4.垂钓设施100平方米，共8000元； 5.园区环境整治及绿植栽种等98780元； 6.二类费用约76500元；共计约51万元。 | ### 通过渔业基地建设，打造永宁寺“一村一品”渔业村，大力发展农文旅一体化休闲旅游业，预计带动村集体年收入5万元以上，企业预计实现年收入增加约10万元以上，带动周边居民务工20余人。 | 渔业 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 4 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 汇其设施蔬菜基地建设项目 | 中梁镇永宁寺村经济 联合 社 | 95 | 95 | 中梁镇永宁寺村 | - 1.新建PC板温室约1000㎡约316000元； - 2.梯形循环栽培架约161米，约30000元； - 3.双层栽培架约800米，约80000元； - 4.购置水塔桶4个，孔穴盘10万个，全自动穴盘育苗播种机1台。约246000元； - 5.栽培槽807米，约88000元； - 6.二类费用：约142500元； - 共计约95万元。 | 发展设施蔬菜1000㎡，种植水果番茄等珍稀蔬菜、特色蔬菜，项目投产后，年供应蔬菜2万斤以上，预计每年增加村集体收入10万余元，同时预计每年带动企业增收20万余元。 | 蔬菜 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 5 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 荷塘悦色渔乐园建设项目 | 中梁镇永宁寺村经济 联合 社 | 63 | 63 | 中梁镇永宁寺村 | - 建水泥底柱钓鱼木塑平台（含安全围栏）25个，平台长4m、宽4m，约340000元； - 10个钓鱼平台的连接道路（含安全防护栏），总长50米，宽1米；约90000元； - 垂钓设施维修、茅草铺装棚112平方米，约78400元； - 锦鲤池供氧喷水系统3台，约27000元； 5.二类费用：约94500元；共计约63万元。 | 建成农文旅文化旅游打卡点，带动乡村旅游及农家乐建设，项目建成运行后，年均接待旅游人数增长率接近30%，促进经济消费，实现村集体经济年增收5万元。 | 渔业 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 6 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 永宁寺村委会周边农户房屋风貌打造项目 | 中梁镇永宁寺村经济 联合 社 | 98 | 98 | 中梁镇永宁寺村 | 对永宁寺村办公室周边14栋农房外立面、庭院综合整治。共计约98万元 | 对永宁寺村办公室周边农户14栋房屋进行风貌打造，美化农村居住环境，提升农村生活品质，助力乡村振兴。受益户数16户，受益人口56余人。 | 生态 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |

附件2

| 2023年沙坪坝区庆丰山村乡村振兴市级重点镇村建设项目任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区县 | 项目主管部门 | 项目名称 | 项目实施单位 | 投资总额 | 补助金额 | 建设地点 | 建设内容 | 绩效目标 | 行（产）业分类 | 对应市级项目名称 | 备注 |
| 1 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 油料作物种植基地建设项目 | 中梁镇庆丰山村经济联合社 | 96.2 | 96.2 | 中梁镇庆丰山村 | 利用庆丰山村核心区约450亩土地，轮种油菜与高粱，打造集观光、体验等为一体的油料作物种植基地，1.土地整治约216000元；2.育苗及播种约292500元；3.管养护（含施肥、打药、除草等）约453150元；共计约96.2万元。 | ### 持续耕种油菜高粱等作物、带动产业发展，打造集观光、体验等为一体的油料作物种植基地，每亩收益预计可达500元左右，村集体每年预计增收约15万元。 | 粮油 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 2 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 聚乙森休闲渔业基地建设 | 中梁镇庆丰山村经济联合社 | 75 | 75 | 中梁镇永宁寺村 | 1.钓鱼台仿木安全防护设施约350米，共122500元； 2.垂钓台位铺装（防腐木）约110平方，共30800元； 3.水面挡土片石堡坎约288立方米，共158400元； 4.原有浮桥升级约133平方米，栏杆112米，共105760元； 5.垂钓台地面（沙石板）约500平方米，共67140元； 6.垂钓透水砖步道约330平方米，共54000元； 7.园区环境整治及绿植栽种98900元； 8.二类费用：约112500元； 共计约75万元。 | ### 与紧邻的永宁寺村，打造休闲渔业片区，大力发展农文旅一体化休闲旅游业，预计带动村集体年收入8万元以上，企业实现年收入增加约10万元以上，带动周边居民务工30余人。 | 渔业 | 农业产业发展项 目市级乡村振兴示范村 |  |
| 3 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 秋山隐农业项目 | 中梁镇庆丰山村经济联合社 | 35 | 35 | 中梁镇庆丰山村 | 1.修建200m³蓄水池约165000元； 2.循环水池（15m³清水池、15m³沤肥池、15m³拌和池）约54000元； 3.水泵机组（75m扬程）约34000元/套； 4.900米长、1.2m宽的碎石道路约29000元； 5.100米长、1.2m高的竹制篱笆约8000元； 二类费用：约52500元；共计约35万元。 | 项目建设后，打造秋山隐农业项目，推动农文旅结合，预计每年增加村集体收入5万余元，新增就业岗位20个，同时每年带动企业增收10万余元，为村集体增收开辟新路径。 | 生态 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 4 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 郞慢谷鱼菜共生种养殖提档升级项目 | 中梁镇庆丰山村经济联合社 | 52 | 52 | 中梁镇庆丰山村 | 1.大棚顶部1200㎡PC板采购及安装约18万元； 2.大棚立面160㎡铝合金窗采购及安装约5万元； 3.购置安装直径4米×高1.5米PP养殖桶6个，约5万元； 4.水产养殖标苗系统1套：含3米×1.5米×0.75米PP标苗池8个；30m³/h微滤机1台；30m³/h蛋白分离器1台；30m³/h臭氧机1台；30m³/h脱气塔1个；直径2米、高1.2米生化箱1个；6支×120W紫外线杀菌灯1台；10P恒温机2组；15L/min制氧机2台；直径0.63m×高1.7m氧气锥2个，包括采购及安装，约21万元； 5.新建4米×8米x1.5米砖混生物池（含管路及生物填充料）1个，约3万元。共计约52万元。 | 对原有的鱼菜共生系统进行提档升级，投产后，年产鱼2万斤以上，年供应蔬菜1万斤以上。预计每年增加村集体收入6万元，增加企业收入约10万元，解决附近村民就业20余人。 | 渔业 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 5 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 阿Q农场果蔬种植项目 | 中梁镇庆丰山村经济联合社 | 95 | 95 | 中梁镇庆丰山村 | 1.新建704㎡智能玻璃温室大棚（含电动开窗、湿帘风机、电动遮阳）； 2.立体旋转空中果蔬种植设施。（立体旋转种植架380米、立体旋转种植架驱动设备1套、配套水肥一体化设备1套、白色防草地布704㎡） 共计约95万元。 | 发展设施蔬菜，种植珍稀蔬菜、特色蔬菜，年供应蔬菜4万斤以上。预计每年可增加村集体收入10万余元，合计产值20万元/年。 | 蔬菜 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 6 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 金山田园标准垂钓竞技池建设项目 | 中梁镇庆丰山村经济联合社 | 50 | 50 | 中梁镇庆丰山村 | 建标准垂钓池规格：长96米*宽20米，水深2.4米，约 42.5万元； 二类费用约7.5万元；共计约50万元。 | 项目建成运行后，由单一的生产经营性渔业向旅游休闲渔业延伸，促进农旅融合发展及渔业养殖转型升级，并依靠特色垂钓竞技吸引游客，预计集体经济每年增收5万余元，同时每年带动企业增收10万余元。解决周边农民工就业20余人。 | 渔业 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 7 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 农村人居环境整治提升项目 | 中梁镇庆丰山村经济联合社 | 96.8 | 96.8 | 中梁镇庆丰山村 | 在村域主干道、村庄沿线修建花台、护坡、沟渠、步道等小设施及周边环境整治。共计约96.8万元。 | 实施人居环境整治对村域周围道路沿线进行优化、美化、靓化，发动周围群众参与人居环境整治，受益户数约100户，受益人口500余人。 | 生态 | 农业产业发展项 目市级乡村振兴示范村 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |

附件3

2023年沙坪坝区回龙坝村乡村振兴市级重点村建设项目任务表

单位：万元

| 序号 | 区县 | 项目主管部门 | 项目名称 | 项目实施单位 | 投资 总额 | 补助金额 | 建设 地点 | 建设内容 | 绩效目标 | 行（产）业分类 | 对应市级项目名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 金沙杏基地基础设施建设项目 | 回龙坝镇人民政府 | 70 | 70 | 回龙坝镇回龙坝村 | 1.新建1.2m宽生产便道长1.7公里，约38万元； 2.新建灌溉渠宽0.3米，深0.5米，长0.6公里，约6万元； 3.新建公厕1座，26万元； 以上共计约70万元。 | 通过对回龙坝村的基础设施进行提升与完善，提高基地公路通行能力，方便群众生产生活以及游客游览通行通达性，推动休闲农业与乡村旅游发展。同时项目建设能够带动辖区居民就近务工20余人，预计平均工资收入2.5万元/人。 | 特经 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 2 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 金沙杏基地乡村旅游项目 | 回龙坝镇人民政府 | 48 | 48 | 回龙坝镇回龙坝村 | 1.购置50㎡的集装箱1个，进行改造，约18万元； 2.垂钓船坞3个，约30万元； 以上共计约48万元。 | 项目建设示范作用明显，具有很高的带动性，建成全区乡村文化旅游打卡点，带动乡村旅游及农家乐建设。实现集体与个人“双赢”。项目建成运行后，年接待游客10万人次，促进经济消费，实现集体经济年增收20万元，村民年人均收入增加1万元。 | 特经 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 3 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 金沙杏基地基础设施配套项目 | 回龙坝镇人民政府 | 20 | 20 | 回龙坝镇回龙坝村 | 1.购置标识标牌一套，包括展示牌、景点牌、指示牌、路牌、警示牌等，约3万元； 2.购置太阳能路灯60盏，约12万元； 3.购置杏元素垃圾桶25个，约2万元； 4.购置布局小品12个，约3万元； 以上共计约20万元。 | 项目建成运行后，年接待游客10万人次，促进经济消费，实现集体经济年增收10万元，解决周边农民工就业50余人。 | 特经 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 4 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 金沙杏基地产业发展项目 | 回龙坝镇人民政府 | 264 | 264 | 回龙坝镇回龙坝村 | 1.新建金沙杏玻璃种植大棚500平方米，约90万； 2.新建金沙杏玻璃温室育苗大棚800平方米，约120万元； 3.新建金沙杏避雨棚9亩，54万元； 以上共计约264万元。 | 提档升级打造回龙坝村独特的杏文化资源，建成以杏文化为主题的集现代智慧农业展示、观赏游玩、休闲娱乐、文化展示、科普教育为一体的现代型载体乡村休闲文旅乡村。项目建设示范作用明显，具有很高的带动性，实现增绿与增收“双赢”。将有望实现集体经济收入超50万元以上，年接待游客10万人次。 | 特经 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 5 | 沙坪坝区 | 沙坪坝区农业农村委员会 | 金沙杏基地人居环境整治项目 | 回龙坝镇人民政府 | 98 | 98 | 回龙坝镇回龙坝村 | 1.农房风貌整治11户，约66万元； 2.新建杏基地环境整治约3500平方米，在主公路两侧种植果树、多年生花卉等，约32万元； 以上共计约98万元。 | 通过生产空间绿化、生态条件优化、生活环境美化等行动，减少生产环境污染，进一步改善农村居民生活环境、出行环境，并以激励引导方式，发动群众参与环境卫生整治，受益户数108户，受益人口405人。 | 特经 | 农业产业发展项目-市级乡村振兴示范村 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |